爆款策略追踪 Agent 需求文档

生成日期：2026-07-31

1. 背景与目标

爆款商品运营会持续发生主图、微详情/详情页、标题卖点、颜色词、搭配购、广告投放、购物车挽回、礼金/中台券等动作。Agent 需要把动作、商品、时间、实验组、参考组、销售明细、投放和权益数据关联起来，判断动作是否真正带来机制改善、商业增量和健康经营结果。

| 目标 | 说明 |
| --- | --- |
| 机制判断 | 判断动作想影响的核心过程指标是否改善。 |
| 可信度判断 | 通过辅助指标识别分母变化、投放、权益、价格、库存、售后等干扰。 |
| 商业判断 | 判断销售额、订单、客户、ROI、成本和售后质量是否健康。 |
| 运营建议 | 输出保留、放大、回滚、继续观察、补数后再判断等建议。 |

2. 输入数据与可支持能力

| 数据源 | 当前情况 | 可支持能力 | 主要限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优化动作标记 | 98 条；82 个货号；30 个款号；类型：微详情/详情页调整:52；颜色词引导(热卖色、爆款色）:9；主图文案打标调整:12；搭配购运营:9；中台券新增投放:16 | 动作识别、任务聚合、实验组生成 | 部分中台券任务调整范围为空，需按货号或任务类型默认粒度处理。 |
| 销售明细数据 | 200,000 行；26,382 个商品ID；14,895 个款号；日期 2026-07-16 至 2026-07-29 | 销售、流量、转化、价格、库存、售后、辅助指标校验 | 日期范围有限，前7天/14天对比可能不足。 |
| 产品基础信息整合表 | 16,959 行；7,474 个款号；16,953 个货号 | 参考组筛选、MID/货号/款号映射 | 少量新增投放商品可能无法匹配。 |
| e-Tmax商品报表 | adreport 表，694 行；非汇总商品ID 534 个已验证可匹配销售明细 | 花费、曝光、点击、点击率、点击均价、24小时收藏/加购/销售额/ROI | 缺少日期字段，只能按导出周期判断。 |
| 购物车挽回投放效果 | 券 表，3467 行；商品MID 2251 个已验证可匹配销售明细 | 已使用人数、用券量、用券销售量、使用销售额、订单数、活动成本、ROI | 缺触达人数、打开率、点击率、逐日明细。 |
| 礼金投放效果 | 补贴金 表，11161 行；商品MID 3821 个已验证可匹配销售明细 | 已使用人数、使用量、使用销售额、订单数、活动成本、ROI | 缺领取人数、触达人数、打开率、点击率、毛利、逐日明细。 |
| 唯直达投放数据 | adreport 表，0 行，仅表头 | 暂不支持 | 需补充商品粒度投放明细。 |

3. 核心分析流程与口径

按任务编号聚合动作，识别优化日期、动作类型、调整范围和商品清单。

确定分析粒度：整款按款号，单色按货号，投放/权益按商品ID或MID。

确定周期：普通优化按优化日前后窗口；礼金/购物车挽回按活动周期；e-Tmax按报表导出周期。

生成参考组：整款选同年份/同季节/同品类未优化款，单色选同款未优化货号，投放/权益选同类未投放商品或活动前自身对照。

按动作类型选核心过程指标、辅助指标和终端指标。

计算实验组变化、参考组变化、净效应、成本和ROI。

用辅助指标解释核心指标是否可信，并输出效果标签、置信度和运营建议。

| 口径 | 定义 | 开发要求 |
| --- | --- | --- |
| 核心过程指标 | 验证动作机制是否起效 | 每种动作类型必须指定。 |
| 辅助指标 | 验证核心指标是否可信，识别干扰，并解释置信度 | 每份报告必须输出。 |
| 终端指标 | 验证商业结果是否健康 | 销售额、订单、客户、24小时销售额、使用销售额、ROI等。 |
| 活动周期 | 权益/投放活动开始结束时间 | 礼金和购物车挽回优先从活动名称解析，失败时提示运营补充。 |

4. 指标体系与可用性分层

| 指标类别 | 当前可开发指标 | 判断作用 | 待补充 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量点击 | 曝光UV、商详UV、商品点击率、CTR、广告曝光、广告点击、广告点击率、点击均价 | 判断流量和点击机制；校验点击率分母稳定性 | 搜索渠道、自然/推广流量拆分。 |
| 转化兴趣 | 购买转化率、客户数、收藏、加购、兴趣、24小时收藏/加购 | 判断页面承接、兴趣和点击质量 | 停留、跳失、模块点击。 |
| 销售结果 | 销售额、销量、不含拒退销售额、件单价、ARPU、24小时销售额、使用销售额、订单数 | 判断商业结果 | 长期复购、净利润。 |
| 投放成本 | 花费、点击均价、24小时加购成本、24小时成交ROI | 判断投放效率和广告干扰 | 分日投放、推广/自然成交拆分。 |
| 权益成本 | 已使用人数、用券量/使用量、活动成本、ROI | 判断礼金/购物车挽回是否健康成交 | 触达、打开、点击、领取、毛利。 |
| 经营质量 | 价格、折扣、优惠券金额、库存、货量售卖比、退拒换率 | 识别让利、断货、售后风险 | 尺码库存、评价、投诉。 |

5. 优化动作类型与指标规则

本主表已融合投放和礼金/购物车挽回规则。后续开发应优先读取本表作为动作类型配置依据。

| 类型 | 任务类型 | 核心过程指标 | 辅助指标/干扰校验 | 终端指标 | 周期/参考组 | 有效性与置信度判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品视觉 | 主图模特更换(50图） | 商品点击率、商详UV | 曝光UV稳定性、商详UV绝对量、转化率、销售额、价格/库存、e-Tmax花费和广告曝光、参考组曝光 | 销售额、客户数、不含拒退销售额 | 优化日前后；同品类未优化款参考 | 点击率上涨但曝光UV严重下滑时不能直接判有效；若商详UV/销售额未改善，输出部分有效或暂无法判断。 |
| 商品视觉 | 主图文案打标调整 | 商品点击率、商详UV | 曝光UV、收藏、加购、转化率、广告花费、价格/库存 | 销售额、销量、客户数 | 按调整范围选参考组 | 点击指标正向且辅助指标稳定、终端不恶化才可判有效。 |
| 页面承接 | 微详情/详情页调整 | 购买转化率 | 商详UV、加购率、收藏率、退货率、价格/优惠、库存、广告花费 | 销售额、不含拒退销售额、客户数 | 同年份/季节/品类未优化款 | 转化率上涨但伴随降价、退货上升或广告加码时，不可直接归因详情页有效。 |
| 商品文案/搜索优化 | 热搜词补充/标题卖点调整 | 曝光UV、点击率、转化率 | 商详UV、搜索流量占比、加购收藏、参考组趋势、价格/库存 | 销售额、客户数 | 有搜索数据后增强；无搜索数据先用曝光/商详替代 | 曝光上涨但点击或转化下降，说明流量可能不精准，最多部分有效。 |
| 商品文案/颜色词优化 | 颜色词卖点调整/热卖色引导 | 单色转化率 | 同款未优化货号、单色商详UV、加购率、库存、价格、售后 | 单色销售额、整体款销售额 | 同款号内未优化货号参考 | 必须看同款未优化货号净效应，避免把同款整体波动误判为颜色词效果。 |
| 尺码/人群 | 亲子款/大小码/尺码表大码引导 | 大码销售占比 | 大码销量、相关货号商详UV、库存结构、退换货率 | 大码销售额、整体销售额 | 无参考组时看占比环比 | 缺尺码字段时只能弱判断，置信度低。 |
| 搭配购 | 搭配购运营 | 低曝光款曝光UV、商详UV | 高曝光款流量变化、低曝光款点击率/转化率/加购率、库存、价格 | 低曝光款销售额、组合相关款销售额 | 区分高曝光款和低曝光款；同品类未搭配款参考 | 低曝光款流量和成交同步优于参考组才判有效；只转移高曝光款成交需谨慎。 |
| 广告投放 | e-Tmax/OTD/其他商品投放 | 花费、曝光量、点击量、广告点击率、点击均价 | 24小时收藏、24小时加购、24小时加购成本、销售明细转化率、自然曝光/商详UV、价格、库存、售后 | 24小时销售额、24小时成交ROI、整体销售额净变化 | 优先使用投放报表周期；e-Tmax无日期时不强做分日前后趋势 | 花费增长带来GMV增长但ROI下降，判投放驱动或效率不足；ROI健康且终端改善才判有效。 |
| 权益触达 | 中台券新增投放/购物车挽回 | 已使用人数、用券量、用券销售量、使用订单数 | 使用销售额、活动成本、ROI、整体销售额、价格/优惠、库存、退拒率、参考组 | 使用销售额、ROI、整体销售额净变化 | 用活动周期；活动名称解析失败需补充 | 用券成交提升但整体销售未增，可能替代自然成交；缺触达人数时只能判断用券后成交效率。 |
| 权益触达 | 礼金投放 | 已使用人数、使用量、使用订单数 | 使用销售额、活动成本、ROI、ARPU、价格/优惠、退拒率、整体销售表现 | 使用销售额、ROI、整体销售额净变化 | 按活动名称区分老友/重逢/二单礼金及周期 | 使用人数、订单和ROI健康且整体销售净增才判有效；ROI高但样本小为部分有效/待观察。 |
| 活动资源 | 限量资源新增匹配 | 曝光UV、转化率 | 商详UV、库存、价格、活动周期、投放/权益重叠 | 销售额、客户数 | 活动期单独标记 | 活动与价格/投放重叠时降低单动作归因置信度。 |

6. 辅助指标与置信度规则

| 核心指标表现 | 辅助指标表现 | 效果标签 | 置信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心指标正向 | 辅助指标稳定，绝对量同步改善，参考组无同向异常 | 完全有效/部分有效 | 中高/高 |
| 核心指标正向 | 曝光UV等分母明显下滑，商详UV/点击量未改善 | 部分有效/暂无法判断 | 中/低 |
| 核心指标正向 | 终端指标未改善，或ROI/成本恶化 | 机制可能有效但商业无效 | 中/低 |
| 核心指标正向 | 价格下降、库存异常、活动/投放重叠 | 外部驱动/部分有效 | 低/中 |
| 核心指标不正向 | 销售额上涨但广告/权益加码明显 | 外部驱动 | 中 |
| 关键数据缺失 | 无法完成辅助校验 | 暂无法判断 | 低 |

| 主图模特更换示例 | 判断方式 |
| --- | --- |
| 点击率上涨，曝光UV稳定，商详UV和销售额上涨 | 可判吸引力改善且商业表现正向，置信度较高。 |
| 点击率上涨，但曝光UV严重下滑，商详UV/点击量和销售额下滑 | 不能判有效；可能是曝光分母减少或流量结构变化，置信度低。 |
| 点击率上涨，曝光UV下滑，但参考组也下滑且实验组净提升更高 | 机制部分有效，但受整体流量下滑干扰，置信度中。 |
| 点击率上涨，曝光UV下滑，商详UV持平或上涨，转化/销售未恶化 | 可判可能改善，建议继续观察，不直接放大。 |

7. 实验组、参考组与周期规则

| 场景 | 实验组粒度 | 参考组规则 | 周期口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整款调整 | 款号 | 同年份/同季节/同品类未优化款号 | 优化日前后3/7/14天 |
| 单色调整 | 货号 | 同款号内未优化货号 | 优化日前后3/7/14天 |
| 投放动作 | 商品ID/MID | 同品类/同价位/同季节未投放或低投放商品 | 投放报表周期；有分日数据后做前后趋势 |
| 礼金/购物车挽回 | 商品MID/活动ID | 同类未投放权益商品或活动前自身对照 | 活动周期优先；活动名称解析失败需补充 |
| 无参考组 | 实验组自身 | 标注无参考组 | 只输出低/中置信度观察结论 |

8. 三层效果判断规则

| 层级 | 判断问题 | 判断口径 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层：机制是否起效 | 过程指标是否改善 | 核心过程指标改善且优于参考组或自身基准 | 机制起效/未起效/无法判断 |
| 第二层：改善是否可信 | 是否受辅助指标干扰 | 检查分母、绝对量、价格库存、投放、权益成本、售后、活动重叠 | 可信/受干扰/无法校验 |
| 第三层：商业是否有效 | 是否带来健康经营结果 | 销售额、订单、客户、ROI、成本、退拒等终端指标改善 | 完全有效/部分有效/外部驱动/无效/负向/待定 |

9. 输出内容与报告模板

| 输出模块 | 内容要求 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 结论摘要 | 说明动作、核心变化、辅助校验、效果标签、置信度和建议 | 所有任务 |
| 动作信息 | 任务编号、优化日期/活动周期、类型、范围、负责人、商品清单 | 所有任务 |
| 核心指标对比 | 展示优化前后/活动期核心指标、终端指标、参考组变化和净效应 | 所有任务 |
| 辅助指标校验 | 说明曝光、点击绝对量、价格、库存、投放、权益成本、售后影响 | 所有任务，必填 |
| 投放明细校验 | 花费、曝光、点击、点击均价、24小时销售额、ROI | 投放相关或其他动作的广告干扰判断 |
| 权益使用效果 | 已使用人数、使用量/用券量、订单数、使用销售额、活动成本、ROI | 礼金、购物车挽回、中台券 |
| 置信度解释 | 引用辅助指标、参考组、周期完整度、数据缺口说明高/中/低原因 | 所有任务，必填 |
| 后续建议 | 保留、放大、回滚、补数据、延长观察、拆分实验、调整预算/权益力度 | 所有任务 |

10. 开发优先级与验收标准

| 优先级 | 能力 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 数据读取与字段标准化 | 读取动作、销售、产品基础、e-Tmax、礼金、购物车挽回；字段缺失时提示。 |
| P0 | 动作识别与任务聚合 | 98 条动作记录可识别，按任务编号聚合。 |
| P0 | 商品ID/MID关联 | e-Tmax 商品ID、礼金/购物车挽回商品MID能映射销售明细和产品基础信息。 |
| P0 | 核心+辅助+终端指标计算 | 商品、投放、权益三类指标均可输出，辅助指标进入置信度解释。 |
| P0 | 当前动作规则落地 | 微详情、颜色词、主图文案、搭配购、中台券新增投放均可输出结构化结论。 |
| P1 | 投放/权益与销售联合分析 | 识别广告驱动、权益替代自然成交、利润换销量风险。 |
| P1 | 活动周期解析 | 稳定解析活动名称中的日期和时间，失败时提示补充。 |
| P2 | 触达链路和毛利增强 | 接入触达人数、打开率、点击率、领取人数、毛利、分日广告数据。 |

| 测试场景 | 预期结果 |
| --- | --- |
| 主图点击率上涨但曝光UV下滑 | 不直接判完全有效，输出辅助指标异常和置信度降级。 |
| e-Tmax 接入 | 输出花费、曝光、点击、点击均价、24小时销售额、ROI，并可解释广告干扰。 |
| 礼金/购物车挽回接入 | 输出使用人数、使用量/用券量、订单数、使用销售额、活动成本、ROI。 |
| 权益活动周期解析 | 从活动名称解析周期，失败时提示运营补充。 |
| 输出报告完整性 | 每份报告包含核心指标、辅助校验、终端指标、效果标签、置信度原因和建议。 |

11. 后续扩展方向

建立动作复盘沉淀库，记录历史有效动作、适用品类、样本量、置信度和后续表现。

按平台、品类、价格带、生命周期配置不同判断阈值。

补充分日投放、触达、领取、毛利、评价和竞品数据，形成从流量到利润的完整链路。

支持多动作重叠拆解与对照组质量评分，提升归因可信度。

自动生成周报、月报和爆款优化复盘报告。

附录 A：当前样例数据摘要

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 动作记录数 | 98 |
| 动作类型分布 | 微详情/详情页调整：52；颜色词引导(热卖色、爆款色）：9；主图文案打标调整：12；搭配购运营：9；中台券新增投放：16 |
| 调整范围分布 | 整款调整：73；单色调整：9 |
| 动作日期分布 | 2026-07-13：9；2026-07-15：12；2026-07-17：52；2026-07-18：9；2026-07-21：16 |
| 销售明细 | 200,000 行；日期 2026-07-16 至 2026-07-29 |
| e-Tmax 投放数据 | 694 行；字段：SPU_ID、商品名称、推广计划名称、出价、商品ID、花费、曝光量、点击量、点击率、点击均价等 |
| 购物车挽回数据 | 3467 行；字段：活动ID、活动名称、优惠券ID、商品MID、商品名称、三级品类、已使用人数、用券销售量等 |
| 礼金投放数据 | 11161 行；字段：活动ID、活动名称、商品MID、商品名称、三级品类、已使用人数、使用量、使用销售额等 |
| 唯直达数据 | 0 行，仅表头，暂不支持分析 |

附录 B：文档完整性检查

| 检查项 | 是否已覆盖 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 背景目标 | 已覆盖 | 从销售涨跌升级为机制、商业、干扰和置信度综合判断。 |
| 输入数据 | 已覆盖 | 包含动作、销售、产品基础、e-Tmax、购物车挽回、礼金、唯直达。 |
| 指标体系 | 已覆盖 | 商品、投放、权益、价格库存、售后指标已分层。 |
| 优化动作规则 | 已覆盖 | 主图、详情页、标题/搜索、颜色、尺码、搭配购、投放、权益、活动均在主表中。 |
| 辅助指标与置信度 | 已覆盖 | 已融合为主章节，并要求所有报告必填。 |
| 投放/礼金规则 | 已覆盖 | 已融合到指标体系、动作规则、周期、输出模板和开发优先级。 |
| 实验组/参考组/周期 | 已覆盖 | 普通动作、投放、权益活动分别定义。 |
| 输出模板 | 已覆盖 | 包含核心指标、辅助校验、投放校验、权益效果、置信度解释。 |
| 开发优先级和测试 | 已覆盖 | P0/P1/P2 与测试场景已更新。 |
| 数据缺口 | 已覆盖 | 明确分日投放、触达、领取、毛利等仍需后续补充。 |

文档说明：本版本为结构整合后的需求说明书，适合作为下一步开发和业务评审输入。